МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Тульский государственный университет»

Институт права и управления

Кафедра «Финансы и менеджмент»

|  |
| --- |
| Утверждено на заседании кафедры  «Финансы и менеджмент»  «26» января 2023 г., протокол №6 |
| Заведующий кафедрой  А.Л. Сабинина |

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

**«Разработка, реализация и управление проектами»**

по направлению подготовки

**18.04.01 Химическая технология**

с направленностью (профилем)

**Технология органического синтеза**

Формы обучения: очная

Идентификационный номер образовательной программы: 180401-01-23

Тула 2023

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**фонда оценочных средств (оценочных материалов)**

**Разработчик:**

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ушакова Н.В., доцент, к.э.н. |  |  |
| *(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)* |  | *(подпись)* |

**1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)**

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

**2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости** **обучающихся по дисциплине (модулю)**

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции УК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции УК-1.1)**

**Задание 1. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Под сроком окупаемости инвестиций PP следует понимать:

* 1. период, в течение которого полностью окупятся изначально сделанные инвестиции (не принимая во внимание временную стоимость денежных поступлений);
  2. период возмещения затрат предприятия до так называемого "пускового" этапа производства;
  3. срок, в течении которого произойдет возмещение всех постоянных затрат на инвестицию;
  4. период окупаемости изначально сделанных инвестиций с учетом временной стоимости денежных поступлений.

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 2. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какую стратегию управления должен избрать менеджер проекта в отношении заинтересованных сторон с высокой степенью интереса и слабой властью?

* 1. поддерживать информированность
  2. поддерживать удовлетворенность
  3. отдавать приоритет именно их целям
  4. поддерживать информированность и удовлетворенность
  5. поддерживать баланс интересов
  6. игнорировать

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 3. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какую стратегию управления должен избрать менеджер проекта в отношении заинтересованных сторон с низкой степенью интереса и сильной властью?

* 1. поддерживать удовлетворенность
  2. отдавать приоритет именно их целям
  3. поддерживать информированность
  4. поддерживать информированность и удовлетворенность
  5. поддерживать баланс интересов
  6. игнорировать

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 4. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Долгосрочные проекты оценивают методом дисконтированного денежного потока

* 1. да
  2. нет

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 5. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Альтернативные затраты учитывают при расчете прибыли

* 1. нет
  2. да

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции УК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции УК-2.1)**

**Задание 1. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какой из перечисленных видов деятельности относится к проекту?

* 1. капитальный ремонт энергоподстанции
  2. контроль соблюдения технологической дисциплины и санитарных правил при изготовлении мороженого
  3. отгрузка партии мороженого в торговую сеть «Магнит»
  4. собеседования с кандидатами на повышение в должности
  5. составление плана движения денежных средств на следующий квартал
  6. осмотр и планово-предупредительный ремонт оборудования

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 2. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какой из перечисленных видов деятельности не относится к проекту?

1. составление отчетности предприятия по МСФО
2. разработка платежного календаря, регламентирующего сроки поступления и расходования денежных средств
3. организация турнира дворовых команд по футболу
4. замена устаревшей компьютерной системы на новую
5. переход предприятия к составлению отчетности по МСФО
6. капитальный ремонт энергоподстанции

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 3. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Является ли проектом разработка системы автоматической регистрации отзывов потребителей?

1. да
2. нет

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 4. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Является ли проектом замена устаревшей офисной мебели на новую?

1. да
2. нет

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 5. Выберите и запишите один правильный ответ.**

По какому запросу в Яндексе будет выдано больше всего результатов?

* 1. студент проект благотворительный Тула
  2. благотворительный проект Тула
  3. благотворительный проект
  4. студент проект

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 2 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции УК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции УК-3.1)**

**Задание 1. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какой роли по Белбину соответствует следующее описание: серьезно и нестандартно мыслящий индивидуалист, новатор. Развитое абстрактное мышление и фантазия

1. мыслитель
2. исполнитель
3. доводящий до конца
4. исследователь ресурсов
5. приводящий в действие
6. коллективист (командный игрок, «душа команды»)

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 2. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какой роли по Белбину соответствует следующее описание: консервативный, старательный, надежный. Придает работе группы методичность. Не любит абстрактные идеи.

1. исполнитель
2. мыслитель
3. доводящий до конца
4. исследователь ресурсов
5. приводящий в действие
6. коллективист (командный игрок, «душа команды»)

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 3. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какой роли по Белбину соответствует следующее описание: ориентирован на выполнение задачи, динамичный. Стимулирует команду. Продвигает работу.

1. приводящий в действие
2. исполнитель
3. доводящий до конца
4. исследователь ресурсов
5. мыслитель
6. коллективист (командный игрок, «душа команды»)

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 4. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какой роли по Белбину соответствует следующее описание: проясняет цели, способствует принятию решения. Спокойный, уверенный в себе, контролирующий самого себя и ход работы в команде.

1. координатор
2. исполнитель
3. доводящий до конца
4. исследователь ресурсов
5. приводящий в действие
6. коллективист (командный игрок, «душа команды»)

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 5. Выберите и запишите один правильный ответ.**

На какой стадии развития команды происходит распределение ролей?

1. Формирование
2. Бурление
3. Нормирование
4. Функционирование
5. Расставание

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 2 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции УК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции УК-1.2)**

**Задание 1. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Подвальное помещение, которое раньше сдавали в аренду, хотят использовать для размещения мастерской по производству садового инвентаря. В этом случае плата за аренду подвала - это

1. потерянный доход
2. дополнительные затраты
3. дополнительный доход
4. предотвращенный ущерб
5. не сопутствующие затраты
6. невозвратные затраты

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 2 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 2. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Подвальное помещение, которое раньше сдавали в аренду, хотят использовать для размещения мастерской по производству садового инвентаря. В этом случае штрафы от пожарной инспекции за нарушения правил пожарной безопасности арендаторами, которые уплачивал владелец помещения - это

1. предотвращенный ущерб
2. дополнительные затраты
3. потерянный доход
4. дополнительный доход
5. не сопутствующие затраты
6. невозвратные затраты

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 2 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 3. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Подвальное помещение, которое раньше сдавали в аренду, хотят использовать для размещения мастерской по производству садового инвентаря. В этом случае коммунальные платежи за это помещение - это

* 1. не сопутствующие затраты
  2. дополнительные затраты
  3. потерянный доход
  4. предотвращенный ущерб
  5. дополнительный доход
  6. невозвратные затраты

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 2 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 4. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Подвальное помещение, которое раньше сдавали в аренду, хотят использовать для размещения мастерской по производству садового инвентаря. В этом случае стоимость железной двери, установленной в прошлом году - это

1. невозвратные затраты
2. дополнительные затраты
3. потерянный доход
4. предотвращенный ущерб
5. дополнительный доход
6. не сопутствующие затраты

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 2 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 5. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какая стратегия управления риском уместна в данном случае:

Вероятность наступления неблагоприятного события высокая, ущерб незначительный

1. Снижение риска
2. Избежание риска
3. Защита от риска
4. Принятие риска
5. Перемещение риска
6. Диверсификация риска

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 2 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 6. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какая стратегия управления риском уместна в данном случае:

Вероятность наступления неблагоприятного события низкая, ущерб незначительный

1. Принятие риска
2. Снижение риска
3. Избежание риска
4. Защита от риска
5. Перемещение риска
6. Диверсификация риска

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 2 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 7. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какая стратегия управления риском уместна в данном случае:

Вероятность наступления неблагоприятного события высокая, ущерб значительный

1. Избежание риска
2. Снижение риска
3. Принятие риска
4. Защита от риска
5. Перемещение риска
6. Диверсификация риска

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 8. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какая стратегия управления риском уместна в данном случае:

Вероятность наступления неблагоприятного события невысокая, ущерб значительный

* 1. Перемещение риска
  2. Снижение риска
  3. Принятие риска
  4. Защита от риска
  5. Избежание риска
  6. Диверсификация риска

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 2 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 9. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какая стратегия управления риском уместна в данном случае:

Вероятность наступления неблагоприятного события средняя, ущерб средний

* 1. Защита от риска
  2. Снижение риска
  3. Принятие риска
  4. Перемещение риска
  5. Избежание риска
  6. Диверсификация риска

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции УК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции УК-2.2)**

**Задание 1. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какой (какие) признаки формулировки цели по критерию SMART отсутствуют в данном примере: Улучшить коммуникации между отделами

* 1. SMART
  2. S
  3. M
  4. R
  5. T
  6. A

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 2 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 2. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какой (какие) признаки формулировки цели по критерию SMART отсутствуют в данном примере: способствовать повышению престижа семьи и материнства

* 1. SMART
  2. S
  3. M
  4. R
  5. T
  6. A

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 3. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какой (какие) признаки формулировки цели по критерию SMART отсутствуют в данном примере: улучшить условия труда

* 1. SMART
  2. S
  3. M
  4. R
  5. T
  6. A

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 2 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 4. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какой (какие) признаки формулировки цели по критерию SMART отсутствуют в данном примере: улучшить условия труда в кондитерском цехе

* 1. M, T
  2. S, М
  3. M
  4. R
  5. T
  6. A

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 2 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 5. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какой (какие) признаки формулировки цели по критерию SMART отсутствуют в данном примере: до 10 октября 2022 г. улучшить условия труда в кондитерском цехе

* 1. M
  2. S
  3. SMART
  4. R
  5. T
  6. A

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции УК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции УК-3.2)**

**Задание 1. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какую стратегию управления должен избрать менеджер проекта в отношении заинтересованных сторон в следующем случае: рабочие, мастера и начальники смен участвуют в проекте реконструкции цеха

* 1. поддерживать удовлетворенность и баланс интересов
  2. отдавать приоритет именно их целям
  3. поддерживать информированность
  4. поддерживать информированность и удовлетворенность
  5. поддерживать удовлетворенность
  6. игнорировать или прилагать минимальные усилия

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 2. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какую стратегию управления должен избрать менеджер проекта в отношении заинтересованных сторон в следующем случае: банк финансирует проект реконструкции цеха путем предоставления целевого кредита

* 1. поддерживать информированность
  2. отдавать приоритет именно их целям
  3. поддерживать удовлетворенность
  4. поддерживать информированность и удовлетворенность
  5. поддерживать баланс интересов
  6. игнорировать или прилагать минимальные усилия

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 2 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 3. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какую стратегию управления должен избрать менеджер проекта в отношении заинтересованных сторон в следующем случае: собрание акционеров одобрило проект реконструкции цеха

* 1. отдавать приоритет именно их целям
  2. поддерживать удовлетворенность
  3. поддерживать информированность
  4. поддерживать информированность и удовлетворенность
  5. поддерживать баланс интересов
  6. игнорировать или прилагать минимальные усилия

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 4. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какую стратегию управления должен избрать менеджер проекта в отношении заинтересованных сторон в следующем случае: некоторые жители соседнего поселка жалуются на повышенную загрузку и износ дорог в связи с работами по реконструкции цеха

* 1. игнорировать или прилагать минимальные усилия
  2. отдавать приоритет именно их целям
  3. поддерживать информированность
  4. поддерживать информированность и удовлетворенность
  5. поддерживать баланс интересов
  6. поддерживать удовлетворенность

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 5. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какую стратегию управления должен избрать менеджер проекта в отношении заинтересованных сторон в следующем случае: поставщики уникального оборудования просят внести за него предоплату

* 1. отдавать приоритет именно их целям и интересам
  2. поддерживать удовлетворенность
  3. поддерживать информированность
  4. поддерживать информированность и удовлетворенность
  5. поддерживать баланс интересов
  6. игнорировать или прилагать минимальные усилия

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 2 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 6. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какую стратегию управления должен избрать менеджер проекта в отношении заинтересованных сторон в следующем случае: администрация поселка требует провести экологическую экспертизу проекта реконструкции цеха

* 1. поддерживать удовлетворенность
  2. отдавать приоритет именно их целям
  3. поддерживать информированность
  4. поддерживать информированность и удовлетворенность
  5. поддерживать баланс интересов
  6. игнорировать или прилагать минимальные усилия

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 2 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции УК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции УК-1.3)**

**Задание 1. Произведите расчет и запишите ответ.**

Перед небольшим универмагом стоит проблема магазинных краж, объем которых достигает 18 000 евро в год. Менеджер изучал вопрос о возможной установке системы видеонаблюдения. В других местных магазинах, где установили аналогичные системы, объем краж снизился на 20-50%. Чтобы установить такую систему, потребуется 10 000 евро, предполагаемый срок ее службы составляет пять лет. Дополнительные расходы по обеспечению работы системы (зарплата сотрудников и эксплуатационные расходы) ожидаются в размере примерно 2 000 евро в год. Головной офис требует от менеджера, чтобы отдача на использованный капитал составляла не менее 10% в год для любых инвестиций.

Рассчитайте чистую текущую стоимость установки такой системы видеонаблюдения, если объем краж уменьшится на 50%.

**Ответ:\_\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: 16 536**

**Уровень сложности задания: 3 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 2. Произведите расчет и запишите ответ.**

Перед небольшим универмагом стоит проблема магазинных краж, объем которых достигает 18 000 евро в год. Менеджер изучал вопрос о возможной установке системы видеонаблюдения. В других местных магазинах, где установили аналогичные системы, объем краж снизился на 20-50%. Чтобы установить такую систему, потребуется 10 000 евро, предполагаемый срок ее службы составляет пять лет. Дополнительные расходы по обеспечению работы системы (зарплата сотрудников и эксплуатационные расходы) ожидаются в размере примерно 2 000 евро в год. Головной офис требует от менеджера, чтобы отдача на использованный капитал составляла не менее 10% в год для любых инвестиций.

* 1. Рассчитайте чистую текущую стоимость установки такой системы видеонаблюдения, если объем краж уменьшится на 50%.
  2. Рассчитайте чистую текущую стоимость установки такой системы видеонаблюдения, если объем краж уменьшится на 20%.
  3. Окупится ли проект, если объем краж уменьшится только на 20%?
  4. Исходные данные для проекта определены приблизительно. Определите чувствительность проекта к изменению процента снижения краж

**Ответ:\_\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: 3935**

**Уровень сложности задания: 3 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции УК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции УК-2.3)**

**Задание 1. Произведите расчет и запишите ответ.**

Время изготовления блоков:

Красные – 10 дней,

Желтые – 12 дней,

Синие – 15 дней,

Зеленые – 20 дней.

Блоки каждого цвета делают на отдельном оборудовании, по одному. Монтаж блоков на 1 этаже занимает 6 дней, на каждом последующем – на 2 дня больше.

Сколько времени займет возведение всей конструкции?

**Ответ:\_\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ:** 48

**Уровень сложности задания: 3 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 2. Выберите и запишите один правильный ответ.**

В начале выполнения проекта нужно затратить 100 тыс. руб., прибыль от проекта будет поступать два года по 80 тыс. руб. Какова внутренняя норма доходности проекта ?

1. 40%
2. 30%
3. 50%

**Выберите и запишите один правильный ответ.**

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 3. Выберите и запишите один правильный ответ.**

В начале выполнения проекта нужно затратить 100 тыс. руб., прибыль от проекта будет поступать два года по 80 тыс. руб. Выгоден ли этот проект при ставке дисконтирования 50 % ?

1. нет
2. да

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 4. Выберите и запишите один правильный ответ.**

В начале выполнения проекта нужно затратить 100 тыс. руб., прибыль от проекта будет поступать два года по 80 тыс. руб. Какова чистая настоящая стоимость проекта при ставке дисконтирования 30 % ?

* 1. + 9
  2. - 9
  3. + 60
  4. - 60
  5. + 46
  6. + 11

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 5. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Внутренняя норма доходности проекта 25%. Будет ли выгоден проект при стоимости капитала 15%?

* 1. да
  2. нет

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

* **Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 6. Выберите и запишите один правильный ответ.**

В начале выполнения проекта нужно затратить 100 тыс. руб., прибыль от проекта будет поступать два года по 80 тыс. руб. Какова внутренняя норма доходности проекта?

* 1. 40%
  2. 30%
  3. 50%

**Выберите и запишите один правильный ответ.**

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции УК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции УК-3.3)**

**Задание 1. Произведите расчет и запишите ответ.**

Определите продолжительность критического пути в сети:

9

4

7

2

2

9

2

4

4

2

0

1

4

6

5

11

12

8

9

10

2

3

7

2

**Ответ:\_\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ:** 20

**Уровень сложности задания: 3 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 2. Произведите расчет и запишите ответ.**

Для выполнения заказа нужно:

1. Нарисовать эскиз памятника – 3 дня
2. Составить смету на памятник – 2 дня
3. Выбрать с клиентом ограду из альбома типовых проектов, определить цену ограды – 1 день
4. Собрать вместе все документы для подписания договора – 0 дней
5. Подписать договор с заказчиком – 1 день
6. Изготовить комплект элементов ограждения (работа по металлу) – 10 дней
7. Изготовить памятник (из камня) – 7 дней
8. Сделать фундамент под памятник – 3 дня
9. Установить памятник – 1 день
10. Установить ограду вокруг памятника – 2 дня

*Работаем без выходных*

**Памятник должен быть открыт для посетителей к 9 мая**

Рассчитайте критический путь для проекта.

**Ответ:\_\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: 17**

**Уровень сложности задания: 3 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)**

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции УК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции УК-1.1)**

**Задание 1. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Метод сопутствующих затрат отслеживает изменение денежного потока

* 1. да
  2. нет

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 2. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Подвальное помещение, которое раньше сдавали в аренду, хотят использовать для размещения мастерской по производству садового инвентаря. В этом случае выручка от продажи продукции - это

* 1. дополнительный доход
  2. дополнительные затраты
  3. потерянный доход
  4. предотвращенный ущерб
  5. не сопутствующие затраты
  6. невозвратные затраты

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 3. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Подвальное помещение, которое раньше сдавали в аренду, хотят использовать для размещения мастерской по производству садового инвентаря. В этом случае покупка материалов для изготовления продукции - это

* 1. дополнительные затраты
  2. дополнительный доход
  3. потерянный доход
  4. предотвращенный ущерб
  5. не сопутствующие затраты
  6. невозвратные затраты

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 4. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Метод сопутствующих затрат используют для оценки

* 1. краткосрочных проектов
  2. долгосрочных проектов

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 5. Выберите и запишите один правильный ответ.**

По какому запросу в Яндексе будет выдано **меньше** всего результатов?

* 1. благотворительный проект
  2. студент проект благотворительный Тула
  3. благотворительный проект Тула

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции УК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции УК-2.1)**

**Задание 1. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какой из перечисленных видов деятельности не относится к проекту?

1. контроль соблюдения графика поставок
2. разработка годового бюджета фирмы в первый год после её объединения с другим предприятием
3. организация турнира КВН
4. замена устаревшей системы вентиляции на новую
5. переход предприятия к составлению отчетности по МСФО
6. капитальный ремонт стадиона

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 2. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Является ли проектом капитальный ремонт Тульского велотрека?

1. да
2. нет

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 3. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Является ли проектом организация олимпиады школьников по математике?

* 1. да
  2. нет

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 4. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Является ли проектом составление зарплатной ведомости?

* 1. нет
  2. да

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 5. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Является ли проектом капитальный ремонт здания издательства?

1. да
2. нет

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 6. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Является ли проектом контроль соблюдения санитарных правил при проведении массовых мероприятий?

1. нет
2. да

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции УК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции УК-3.1)**

**Задание 1. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какой роли по Белбину соответствует следующее описание: экстраверт, коммуникабельный, энтузиаст. Дипломат, имеет много связей. Способен импровизировать, использовать чужой опыт и идеи. Развитое творческое мышление прикладного характера

* + 1. исследователь ресурсов
    2. исполнитель
    3. доводящий до конца
    4. мыслитель
    5. приводящий в действие
    6. коллективист (командный игрок, «душа команды»)

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 2. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какой роли по Белбину соответствует следующее описание: общительный, мягкий, восприимчивый. Способствует гармонии в команде, снижает напряжение.

1. коллективист (командный игрок, «душа команды»)
2. исполнитель
3. доводящий до конца
4. исследователь ресурсов
5. приводящий в действие
6. мыслитель

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 3. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какой роли по Белбину соответствует следующее описание: здравомыслящий, осторожный. Обладает стратегическим взглядом. Делает четкие выводы. Видит все варианты. Выявляет слабые места высказанных идей

1. оценивающий
2. исполнитель
3. доводящий до конца
4. исследователь ресурсов
5. приводящий в действие
6. коллективист (командный игрок, «душа команды»)

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 4. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какой роли по Белбину соответствует следующее описание: строгий, настойчивый, методичный, динамичный, бросает вызов, оказывает давление.

* 1. приводящий в действие
  2. исполнитель
  3. доводящий до конца
  4. исследователь ресурсов
  5. оценивающий
  6. коллективист (командный игрок, «душа команды»)

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 5. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какую стратегию управления должен избрать менеджер проекта в отношении заинтересованных сторон с высокой степенью интереса и слабой властью?

* 1. поддерживать информированность
  2. поддерживать удовлетворенность
  3. отдавать приоритет именно их целям
  4. поддерживать информированность и удовлетворенность
  5. поддерживать баланс интересов
  6. игнорировать

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции УК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции УК-1.2)**

**Задание 1. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Внутренняя ставка доходности это

* 1. ставка дисконта, при которой NPV равно нулю
  2. процент дохода, получаемого внутри компании
  3. уровень доходности проекта, требуемый фирмой

**Выберите и запишите один правильный ответ.**

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 2. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Дисконтирование денежных потоков выполняется для того, чтобы

1. учесть фактор времени
2. уменьшить капитальные затраты
3. учесть инфляцию

**Выберите и запишите один правильный ответ.**

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 3. Выберите и запишите один правильный ответ.**

В начале выполнения проекта нужно затратить 100 тыс. руб., прибыль от проекта будет поступать два года по 80 тыс. руб. Выгоден ли этот проект при ставке дисконтирования 50 % ?

1. нет
2. да

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 4. Выберите и запишите один правильный ответ.**

В начале выполнения проекта нужно затратить 100 тыс. руб., прибыль от проекта будет поступать два года по 80 тыс. руб. Какова чистая настоящая стоимость проекта при ставке дисконтирования 30 % ?

1. + 9
2. - 9
3. + 60
4. - 60
5. + 46
6. + 11

**Выберите и запишите один правильный ответ.**

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 5. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Внутренняя норма доходности проекта 25%. Будет ли выгоден проект при стоимости капитала 15%?

1. да
2. нет

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции УК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции УК-2.2)**

**Задание 1. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какой (какие) признаки формулировки цели по критерию SMART отсутствуют в данном примере: для улучшения условий труда в кондитерском цехе до 10 октября 2014 г. завершить ремонт трех душевых кабин в бытовых помещениях цеха.

* 1. формулировка соответствует всем принципам SMART
  2. S
  3. SMART
  4. R
  5. T
  6. A

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 2. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какая из формулировок цели более всего соответствует критерию SMART

* 1. для улучшения условий труда отделу капитального строительства до 10 октября 2025 г. завершить ремонт трех душевых кабин в бытовых помещениях механического цеха
  2. до 10 октября 2025 г. улучшить условия труда в механическом цехе
  3. улучшить условия труда в механическом цехе
  4. завершить ремонт душевых кабин в бытовых помещениях механического цеха
  5. отделу капитального строительства в течение 3-го квартала работать над улучшением условий труда в механическом цехе
  6. до 10 октября 2025 г. завершить ремонт трех душевых кабин в бытовых помещениях механического цеха

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 3. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какой (какие) признаки формулировки цели по критерию SMART отсутствуют в данном примере: Будем считать целью компании Кафедирект успешную деятельность в ближайшие 5 лет

* 1. SMART
  2. S
  3. M
  4. R
  5. T
  6. A

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 4. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какой (какие) признаки формулировки цели по критерию SMART отсутствуют в данном примере: Снизить текучесть кадров на 5%.

* 1. T
  2. S
  3. M
  4. R
  5. SMART
  6. A

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 5. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какой (какие) признаки формулировки цели по критерию SMART отсутствуют в данном примере: Повысить заинтересованность сотрудников в работе над проектом

* 1. SMART
  2. S
  3. M
  4. R
  5. T
  6. A

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции УК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции УК-3.2)**

**Задание 1. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какая стратегия управления риском уместна в данном случае:

Ваш автомобиль может быть похищен угонщиками

* 1. Перемещение риска
  2. Снижение риска
  3. Принятие риска
  4. Защита от риска
  5. Избежание риска
  6. Диверсификация риска

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 2. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какая стратегия управления риском уместна в данном случае:

Из-за пробок на дорогах Вы можете опоздать на лекцию

* 1. Принятие риска
  2. Снижение риска
  3. Защита от риска
  4. Перемещение риска
  5. Избежание риска
  6. Диверсификация риска

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 3. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какая стратегия управления риском уместна в данном случае:

Преподаватель не зачтет Вашу курсовую работу, потому что обнаружит в ней серьезную ошибку

* 1. Защита от риска
  2. Снижение риска
  3. Принятие риска
  4. Перемещение риска
  5. Избежание риска
  6. Диверсификация риска

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 4. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какая стратегия управления риском уместна в данном случае:

Прыгнуть на спор в сугроб с балкона 3 этажа

* 1. Избежание риска
  2. Снижение риска
  3. Принятие риска
  4. Перемещение риска
  5. Защита от риска
  6. Диверсификация риска

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 5. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какая стратегия управления риском уместна в данном случае:

Заболеть гриппом во время эпидемии

* 1. Снижение риска
  2. Защита от риска
  3. Принятие риска
  4. Перемещение риска
  5. Избежание риска
  6. Диверсификация риска

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции УК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции УК-1.3)**

**Задание 1. Выберите и запишите один правильный ответ.**

**Для чего может быть использован метод анализа чувствительности?**

* 1. для отбора факторов, которые требуют более детального прогнозирования и более тщательного мониторинга
  2. для составления списка потенциальных инвесторов
  3. для определения пороговых значений параметров (максимальных или минимальных), за пределами которых проект становится убыточным
  4. для определения премии за риск в составе ставки дисконтирования

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 3 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 2. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Для чего может быть использован метод «Расчет критических точек»?

* 1. для определения пороговых значений параметров (максимальных или минимальных), за пределами которых проект становится убыточным
  2. для отбора факторов, которые требуют более детального прогнозирования и более тщательного мониторинга
  3. для составления списка потенциальных инвесторов
  4. для определения премии за риск в составе ставки дисконтирования

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 3 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 3. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Для чего может быть использован расчет средневзвешенной стоимости капитала?

* 1. для составления списка потенциальных инвесторов
  2. для определения пороговых значений параметров (максимальных или минимальных), за пределами которых проект становится убыточным
  3. для определения премии за риск в составе ставки дисконтирования
  4. для отбора факторов, которые требуют более детального прогнозирования и более тщательного мониторинга

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 3 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 4. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Для чего может быть использован метод определения среднего класса инвестиции?

* 1. для определения премии за риск в составе ставки дисконтирования
  2. для составления списка потенциальных инвесторов
  3. для определения пороговых значений параметров (максимальных или минимальных), за пределами которых проект становится убыточным
  4. для отбора факторов, которые требуют более детального прогнозирования и более тщательного мониторинга

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 3 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 5. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Для чего может быть использован метод группировки инвестиций на новые и замещающие?

* 1. для составления списка потенциальных инвесторов
  2. для определения пороговых значений параметров (максимальных или минимальных), за пределами которых проект становится убыточным
  3. для отбора факторов, которые требуют более детального прогнозирования и более тщательного мониторинга

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 3 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции УК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции УК-2.3)**

**Задание 1. Произведите расчет и запишите ответ.**

Определите, через какие работы пройдет критический путь в сети:

9

4

7

2

2

9

2

4

4

2

0

1

4

6

5

11

12

8

9

10

2

3

7

2

**Ответ:\_\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ:** 0-4-5-11-12

**Правильный ответ:** Критический путь проходит через события 0-4-5-11-12 и равен 20 дням.

**Уровень сложности задания: 3 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 2. Произведите расчет и запишите ответ.**

Арочная конструкция состоит из блоков, монтаж больших блоков занимает 2 дня, маленьких – один. Желтые и синие блоки изготавливают у себя, желтые – малый за 6 дней, большой за 10, синие – малый за 3 дня, большой за 7. Цеха могут изготавливать до 10 блоков одновременно. Оранжевые блоки привезут из Африки, заказ, изготовление и доставка займут 20 дней. Красный блок может быть доставлен из Китая за 12 дней.

Рассчитайте критический путь для проекта строительства сооружения.

**Ответ:\_\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: 26**

**Уровень сложности задания: 3 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 3. Произведите расчет и запишите ответ.**

Время изготовления блоков:

Красные – 10 дней,

Желтые – 12 дней,

Синие – 15 дней,

Зеленые – 20 дней.

Блоки каждого цвета делают на отдельном оборудовании, по одному.

Монтаж горизонтальных блоков занимает 6 дней, вертикальных – 8 дней.

Рассчитайте критический путь для проекта строительства сооружения.

**Ответ:\_\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: 38**

**Уровень сложности задания: 3 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции УК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции УК-3.3)**

**Задание 1. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какую стратегию управления должен избрать менеджер проекта в отношении заинтересованных сторон с высокой степенью интереса и сильной властью?

1. отдавать приоритет именно их целям
2. поддерживать удовлетворенность
3. поддерживать информированность
4. поддерживать информированность и удовлетворенность
5. поддерживать баланс интересов
6. игнорировать

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 2. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какую стратегию управления должен избрать менеджер проекта в отношении заинтересованных сторон с низкой степенью интереса и слабой властью?

1. игнорировать
2. поддерживать удовлетворенность
3. поддерживать информированность
4. поддерживать информированность и удовлетворенность
5. поддерживать баланс интересов
6. отдавать приоритет именно их целям

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 3. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Матрица «Власть-интерес» предназначена для того, чтобы менеджер проекта мог

1. выбрать стратегию управления в отношении заинтересованных сторон
2. поддерживать удовлетворенность заинтересованных сторон
3. поддерживать информированность заинтересованных сторон
4. поддерживать информированность и удовлетворенность заинтересованных сторон
5. поддерживать баланс интересов заинтересованных сторон
6. выявить интересы заинтересованных сторон

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание** 4. **Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какую стратегию управления должен избрать менеджер проекта в отношении заинтересованных сторон в следующем случае: банк финансирует проект реконструкции цеха путем предоставления целевого кредита

1. поддерживать информированность
2. поддерживать удовлетворенность
3. игнорировать
4. поддерживать информированность и удовлетворенность
5. поддерживать баланс интересов
6. отдавать приоритет именно их целям

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 5. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какую стратегию управления должен избрать менеджер проекта в отношении заинтересованных сторон в следующем случае: собрание акционеров одобрило проект реконструкции цеха

1. отдавать приоритет именно их целям
2. поддерживать удовлетворенность
3. поддерживать информированность
4. поддерживать информированность и удовлетворенность
5. поддерживать баланс интересов
6. игнорировать или прилагать минимальные усилия

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 6. Выберите и запишите один правильный ответ.**

Какую стратегию управления должен избрать менеджер проекта в отношении заинтересованных сторон в следующем случае: некоторые жители соседнего поселка жалуются на повышенную загрузку и износ дорог в связи с работами по реконструкции цеха

1. игнорировать или прилагать минимальные усилия
2. отдавать приоритет именно их целям
3. поддерживать информированность
4. поддерживать информированность и удовлетворенность
5. поддерживать баланс интересов
6. поддерживать удовлетворенность

**Ответ:\_\_\_\_\_.**

**Правильный ответ: А**

**Уровень сложности задания: 1 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**

**Задание 7. Запишите ответ на вопрос.**

Что означает Анализ чувствительности проекта?

**Ответ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Правильный ответ:**

**Анализ чувствительности** означает последовательное изменение (по одному) параметров таблицы расчёта DCF и исследование того, как будет меняться при этом результирующая величина NPV.

**Уровень сложности задания: 3 (1 – минимальная сложность, 3 – максимальная сложность).**